TASK LIST / BACKLOG INICIAL

Proyecto: Code & Cook — JavaScript Restaurant

FASE 0 — PREPRODUCCIÓN

📌 Producto y Dirección

- Validar y congelar Documento de Producto

- Validar y congelar MVP

- Validar Arquitectura Técnica

- Crear repositorio GitHub privado

- Definir estructura de carpetas

- Definir convenciones de nombres

- Definir estilo de commits

- Crear README inicial del proyecto

📌 Stack y Setup Técnico

- Instalar Node.js + npm

- Configurar TypeScript

- Crear proyecto base Electron

- Integrar PixiJS

- Renderizar escena vacía

- Integrar hot reload

- Probar build local

- Probar empaquetado básico

📌 Sandbox JS (Base)

- Investigar VM2 / alternativa sandbox

- Prototipo ejecución segura JS

- Limitar acceso a APIs externas

- Capturar errores básicos

- Loggear outputs en consola

📌 Arte y Pipeline

- Definir resolución base

- Definir estilo visual provisional

- Definir formato spritesheets

- Probar carga de sprites en PixiJS

- Crear placeholders gráficos

FASE 1 — PROTOTIPO JUGABLE

🎮 Core Gameplay

- Crear sistema de escena principal

- Crear restaurante básico

- Renderizar cocina + mostrador

- Crear entidad Cliente

- Crear entidad Chef

- Crear pedido simple

- Mostrar estado visual

💻 Código del Jugador

- Integrar Monaco Editor

- Ejecutar JS desde editor

- Traducir funciones JS a acciones del juego

- API ficticia básica (serve(), cook())

- Mostrar errores de sintaxis

- Bloquear loops infinitos

🧪 UX Inicial

- Panel de objetivos simple

- Botón RUN

- Indicador de estado

- Feedback visual básico

- Mensajes de error comprensibles

FASE 2 — MVP CORE

📅 Sistema de Días

- Crear Day Manager

- Definir inicio / fin de día

- Reset parcial de estados

- Métricas del día

📈 Progresión

- Sistema de desbloqueos

- Introducción gradual de conceptos

- Tracking de conceptos usados

- Sistema de objetivos dinámicos

📚 Pedagogía

- Sistema de hints

- Sistema de errores pedagógicos

- Explicaciones contextuales

- Tutorial implícito

- Modo principiante / modo avanzado

💰 Economía

- Sistema de dinero

- Costos por fallos

- Recompensas por eficiencia

- Ajuste de balance

🎨 Arte MVP

- Sprites definitivos MVP

- Animaciones básicas

- Estados visuales

- UI limpia

- Sonidos básicos

💾 Guardado

- Sistema de guardado local

- Versionado de saves

- Recuperación de errores

FASE 3 — POLISH + DEMO

🧹 Calidad

- Refactor general

- Optimización básica

- Limpieza de código

- Manejo de edge cases

🎮 UX Final

- Menú principal

- Menú de opciones

- Ajustes gráficos

- Controles claros

- Accesibilidad básica

📦 Build & Steam

- Configurar electron-builder

- Generar ejecutables

- Probar en Windows / Mac

- Crear Steam App

- Subir build

- Configurar demo

FASE 4 — LANZAMIENTO

🚀 Publicación

- Página Steam completa

- Screenshots

- Trailer corto

- Descripción comercial

- Precio definido

🧑‍🤝‍🧑 Comunidad

- Abrir Discord

- Abrir Twitter/X

- Feedback loop

- Soporte inicial

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Recomendado:

| Uso | Herramienta |
| --- | --- |
| Gestión tareas | Notion / Trello |
| Control versiones | GitHub |
| Diseño | Figma |
| Arte | Aseprite |
| Comunicación | Discord |
| Documentación | Notion |

CÓMO USAR ESTE BACKLOG

Te recomiendo:

1️⃣ Pasar esto a Notion o Trello
2️⃣ Crear columnas:

- Backlog

- En curso

- En revisión

- Hecho
3️⃣ Trabajar por bloques semanales
4️⃣ No tocar tareas de fases futuras hasta terminar la actual